MISSION FOR HONDURAS · 2026–2036 사역계획서

한 아이에서 온두라스까지

Zapotal, 다음 세대를 위한 꿈의 공간

"보라 내가 새 일을 행하리니 이제 나타낼 것이라 …

내가 광야에 길을 사막에 강을 내리니" — 이사야 43:19

온두라스 선교사 김우진 · 서진아

Mission for Honduras · 산페드로술라, 온두라스 · 2026년 8월

1. 계획 요약 (Executive Summary)

| 사역 주체 | 김우진 · 서진아 선교사 (Mission for Honduras) |
| --- | --- |
| 소속 · 파송 | SEED 국제선교회 소속(2026. 8 합류) · 대한예수교장로회 한성노회 이룸교회(2016. 2 파송) |
| 사역지 | 온두라스 산페드로술라 — Zapotal · Las Brisas |
| 계획 기간 | 2026 – 2036 (10개년) |
| 핵심 프로젝트 | Zapotal 교회·방과후학교 건축 — 착공 2026. 11 · 완공 2027. 6 목표 |
| 10년 로드맵 | 1기 짓다(2026–2029) 2기 기르다(2029–2034) 3기 맡기다(2034–2036) |
| 최종 목표 | 현지 교회가 스스로 성장하며 지역을 섬기는 자립 선교 모델 완성 |
| 요청 사항 | 기도의 동역 · 재정의 동역 · 소문의 동역 (7장) |
| 보고 체계 | 월간 기도편지 · 반기 사역 보고서 · 상시 공개 기록(MFH앱) |

2016년 파송 이후 10년의 사역 기반 위에서, 2026년의 세 가지 전환 — 8년 자비량을 마친 전임 사역 전환(6월), SEED 국제선교회 합류(8월), Zapotal 예배당 최종 도면 완성(7월) — 을 출발점으로 삼는다. 본 계획은 안정적인 예배·교육 공간(모태)을 세우고(짓다), 그 공간에서 다음 세대 리더를 길러(기르다), 현지 지도자에게 사역을 이양하는(맡기다) 10년의 여정을 담는다.

2. 비전 — 한 아이에서 온두라스까지

비전 선언 · 우리의 비전은 빈 땅 위에 건물을 세우는 것을 넘어, 아이들의 마음속에 무너지지 않을 믿음의 집을 세우는 것이다.

변화는 안에서 밖으로 번진다. Zapotal 센터에서 한 아이가 말씀으로 서면, 
그 아이를 통해 가정이 회복되고, 회복된 가정들이 지역사회를 바꾸며, 
그 흐름이 온두라스의 미래에 닿는다.

확산 구조 · Zapotal Center → 아이(Child) → 가정(Family) → 지역사회(Community) → 온두라스(Honduras)

최종 목표 — 자립 선교 모델 · 10년의 끝에 세우려는 것은 선교사가 없어도 스스로 예배하고, 가르치고, 지역을 섬기는 현지 교회다. 건물(1기)과 사람(2기)은 이양(3기)을 위한 준비이며, 파송 20주년(2036. 2)에 그 완성을 보고하는 것이 본 계획의 종착점이다.

3. 핵심 프로젝트 — Zapotal 꿈의 공간

2020년 마당 예배로 시작된 더좋은교회의 아이들은 개척 6년차인 지금도 선교사 가정 마당에서 예배드리고 있다. 2024년 부지를 매입하고 2026년 7월 최종 도면을 완성했다. 이제 시공만 남았다. 본 계획의 모태(母胎)는 이 건축이다 — 공간이 서야 예배가 서고, 예배가 서야 다음 세대가 자란다.

3-1. 프로젝트 개요

| 프로젝트명 | Zapotal 더좋은교회 및 방과후학교 (Iglesia de Mejor Pacto el Zapotal) |
| --- | --- |
| 위치 | 온두라스 산페드로술라 Zapotal |
| 부지 | 409㎡ (약 123평) — 2024. 4 매입 완료 |
| 규모 | 지상 2층 — 1층 예배당 151.77㎡ · 2층 방과후학교 교실 3실 |
| 진행 | 설계 확정(2026. 6) → 최종 도면 완성(2026. 7. 31) → 시공 견적 단계 |
| 일정 | 착공 2026. 11 · 완공·헌당 2027. 6 말 목표 |
| 재정 | 총예산 $100,000 · 기확보 $30,000 · 모금 목표 $70,000 |

3-2. 시설의 세 가지 정체성

- 안전한 요람 (A Safe Cradle) — 아이들을 폭력·범죄의 위험에서 보호하고 믿음의 세대로 양육하는 공간

- 배움의 중심 (A Hub of Learning) — 방과후학교·문화 교육으로 다음 세대 리더를 길러내는 공간

- 회복의 거점 (A Center for Restoration) — 예배와 교육을 통해 가정이 복음 안에서 회복되는 지역 선교의 중심지

3-3. 건축 로드맵

| 단계 | 내용 | 시기 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 부지 매입 — 409㎡ (123평) | 2024. 4 | 완료 |
| 2 | 설계 확정 — 조감도·평면도 | 2026. 6 | 완료 |
| 3 | 최종 도면 완성 | 2026. 7. 31 | 완료 |
| 4 | 건축업자 견적 · 계약 | 2026. 9–10 | 진행 중 |
| 5 | 착공 | 2026. 11 | 예정 |
| 6 | 완공 · 헌당 | 2027. 6 말 | 예정 |

계약 등 주요 결정은 김우진 선교사 귀국(2026. 8. 31) 후 진행하며, 시공 감리와 재정 집행 내역은 정기 보고에 포함한다.

3-4. 건축 예산

| 구분 | 금액 (USD) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 총 소요액 | 100,000 | 시공·마감·집기 포함 (부지 매입은 2024. 4 기집행) |
| 기확보액 | 30,000 | 2026. 8 현재 |
| 모금 목표액 | 70,000 | 착공(2026. 11) 전 확보 목표 |

항목별 세부 내역(골조·마감·설비·집기)은 시공 견적 확정 후 개정판에 반영한다.

4. 10개년 로드맵 — 짓다 · 기르다 · 맡기다

공간이 서면 사람이 자라고, 사람이 자라면 자립 교회가 선다.

4-1. 1기 「짓다」 (Build) · 2026–2029 — 모태를 세우는 시간

| 연차 | 목표 |
| --- | --- |
| 2026 | 건축업자 계약(9–10월) · 착공(11월) · 성경공부 1기 완주(9. 27 성경의 날) · SEED 정회원(10월) |
| 2027 | 완공·헌당(6월 말) · 방과후학교 개원 준비(교사·커리큘럼·운영 규정) · UNAH 한국어 정식 교양과목 편성 추진 · 김우진 신학 과정 시작 |
| 2028 | 방과후학교 개원 — 정원 50명 · 운영 정착 |
| 2029 | 방과후학교 안정화 · 현지 교사 참여 확대 · 1기 결산 보고 |

4-2. 2기 「기르다」 (Grow) · 2029–2034 — 공간을 사람으로 채우는 시간

- 방과후학교 정규 운영 — 정원 50명, 학습·문화·신앙 통합 커리큘럼

- 어린이 → 청소년 → 청년으로 이어지는 신앙 성장 트랙 구축 (주일학교–제자반–리더반)

- 현지 교사·사역자 양성 — 방과후학교 교사진의 현지인 비율 단계적 확대

- 단기선교팀 수용 허브화 — 숙소·통역·후속 심방 체계 상설화

- 한국문화학교 확장 — ICAS·UNAH 연계, 한국어·문화 교육을 전도 접점으로

4-3. 3기 「맡기다」 (Entrust) · 2034–2036 — 자립 선교 모델의 완성

- 현지 지도자에게 예배·교육·행정을 단계적으로 이양

- 재정 자립 구조 확립 — 현지 헌금·자체 운영 수입의 비중 확대

- Zapotal 모델(공간+교육+이양)의 타 지역 확산 타당성 검토

- 2036. 2 파송 20주년 — 자립 선교 모델 완성 보고

4-4. 단계 전환의 기준

연차는 목표이며, 전환의 실질 기준은 다음과 같다. 1기→2기: 헌당과 방과후학교 개원. 2기→3기: 현지 교사·사역자가 핵심 사역을 주도할 수 있는 역량 확인. 건축 등 외부 요인으로 지연될 경우 기간을 순연하되 순서는 유지한다.

5. 상시 사역 트랙 (전 기간 병행)

| 트랙 | 내용 | 10년 방향 |
| --- | --- | --- |
| Las Brisas 교회 | 위임 교회 — 주일 예배·주일학교·가정 심방·목요예배 | 현지 리더십과 협력 심화 · 자립 병행 |
| 성경공부 | 사복음서 12주 24회 (자체 제작 한글·스페인어 교재) | 연 단위 커리큘럼 체계화 · 성경의 날 연례화 |
| UNAH 한국어 | 국립대 교양 강좌(2025~) — 대학 안의 청년 접점 | 2027 정식 교양과목 편성 추진 |
| 단기선교 호스팅 | 2026. 7 실적 — 25명 1티 | 정례 수용 체계화 · 완공 후 센터 기반 확대 |
| 긴급 구호 | 수해·전염병·허리케인 대응 경험(2017·2020) | 재난 시 즉시 전환 가능한 상비 체계 유지 |

6. 운영과 책무

6-1. 소속과 팀 사역

SEED 국제선교회(1990년 북미주 설립, 40여 개 선교지·선교사 200여 명)의 정회원으로서 본부와 선임 선교사의 멘토링 구조 안에서 사역한다. SEED의 4대 가치 — 예수님의 성품 · 기도 사역 · 개인적 제자양육 · 팀 사역과 협력 — 를 사역 운영의 기준으로 삼는다. "선교는 교회가 함께 합니다"라는 SEED의 정신에 따라, 후원 교회를 사역의 관람자가 아닌 동역의 주체로 세운다.

6-2. 보고 체계

| 채널 | 주기 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 기도편지 (MFH #YYMM) | 월 1회 | 온두라스 소식 · 사역 보고 · 가정 근황 · 기도제목 |
| 사역 보고서 | 반기 1회 | 반기 결산 — 사역 성과 · 재정 집행 · 다음 계획 |
| MFH 앱 | 상시 | mfh-snowy.vercel.app — 사역 일지·프로젝트 진행·지난 편지 전체 공개 |
| 화상 · 방문 보고 | 요청 시 | 후원 교회 대상 |

6-3. 재정 책무

- 사역비 · 생활비 · 건축비 계정 분리 기록, 영수증 보관

- 건축 헌금은 건축 목적 외 전용 금지

- 반기 보고서에 재정 집행 내역 포함 · 요청 시 세부 내역 제출

7. 동역 요청

본 계획은 혼자 이룰 수 없다. 세 가지 동역을 요청한다.

1. 기도의 동역 (Partnership in Prayer) · 건축의 전 과정이 안전하고 순조롭게 진행되도록, 그리고 그 공간에서 자랄 다음 세대를 위해 기도해 주시기를 요청한다. 매월 기도편지로 구체적인 제목을 나눈다.

2. 재정의 동역 (Partnership in Finance) · 벽돌 한 장, 책상 하나가 아이들의 미래를 세우는 밑거름이 된다. 건축 헌금(일시)과 사역 후원(정기)의 두 방식이 있다.

3. 소문의 동역 (Partnership in Sharing) · 이 비전을 주변 교회와 성도들에게 알려, 더 많은 동역자가 연결되도록 다리가 되어 주시기를 요청한다. 단기선교팀 파송도 소문의 동역의 한 형태다 — 팀이 다녀간 자리에 치유와 회복의 열매가 남는다.

연락처

| 이메일 | honduras0691@gmail.com |
| --- | --- |
| 사역 기록 | https://mfh-snowy.vercel.app |
| 영상 | Mission for Honduras TV (YouTube) |
| 커뮤니티 | facebook.com/groups/forhonduras |

"보라 내가 새 일을 행하리니 이제 나타낼 것이라 … 내가 광야에 길을, 사막에 강을 내리니" — 이사야 43:19

Mission for Honduras · 김우진 · 서진아 선교사